**В сельском поселении «Зуткулей» ТОСы реализовали проект «Строительство стадиона»**

 В СП «Зуткулей» реализован совместный проект всех трех территориальных общественных самоуправлений Юг, Восток, Север «Строительство стадиона». Депутаты Совета СП «Зуткулей» на заседании от 09.04.2021 г. подняли вопрос санитарной очистки и благоустройства села и предложили инициативу о строительстве нового стадиона, т.к. нынешний стадион, построенный еще в 1969 году в настоящее время находиться в плачевном состоянии, столбы сгнили, забор рушиться, скамейки и др. приспособления внутри стадиона тоже сгнили. До настоящего времени было проведено 2 раза текущий ремонт –замена сгнивших столбов в некоторых местах, части ограды, покраска. Вопрос о строительстве нового стадиона не раз поднимался на собраниях граждан села. В связи с этим, депутаты Совета обратились к жителям села на сходе граждан села заново построить стадион «народным способом», т.е собрать денежные средства с населения, т.к. в бюджете сельского поселения на благоустройство финансовых средств нет. На сходе граждан 16.04.2021 г. все единогласно одобрили и поддержали инициативу строительства нового стадиона. Решили собрать по 500 рублей с каждого выпускника. Инициативная группа в составе депутатов и жителей ТОС составили смету расходов на строительство стадиона размером 103\*230 метров и план схему-стадиона: ограждение, обустройство футбольного поля, волейбольной площадки, площадки для игры в городки, лукодром для стрельбы из лука, трибуны, скамеек, ларек для продажи соков и воды, туалета ,обустройство беговых дорожек и т.д.

 На обращение схода граждан села откликнулись все жители проживающие в селе и живущие за пределами села. Собрали денежные средства в сумме 711400 рублей. На эти средства закупили столбы, пиломатериалы, гвозди, цемент, шифер, строительные материалы, металлоконструкции для ворот, краски и др. материалы необходимые материалы. Администрация села безвозмездно выделила автомобиль КАМАЗ, трактор. Организовали 6 субботников: по сносу старого стадиона, по ошкуриванию столбов, по покраске забора, скамеек, трибуны, киосков, по уборке территорий с участием около 185 человек. В строительстве ограждения, скамеек, трибуны, киоска, ворот активное участие приняли жители ТОС: Занаев БЦ., Дармаев А., Ойдопов Ц.Б., Цырендоржиев Б.Ц., Дашибалов Г.Б., Мижитов Ц.Д., Очиров М.Д., Бальчинов Б., Гармабазаров Б., депутаты Совета Тумуров Д.Г., Цыденова Б.Ц. В субботниках самое активное участие приняли наши ветераны.

 В результате реализации проекта «Строительство стадиона» на стадионе будут проходить культурно-спортивный праздник «Зунай наадан», соревнования по футболу, волейболу, стрельбе из лука, бурятской борьбе, городошному спорту, легкой атлетикой.

 А также даст возможность задействовать стадион для проведения мероприятия Территориальных общественных самоуправлений: День соседей, конкурсы «Папа, мама и я –спортивная семья» и др., детские мероприятия ко Дню защиты детей, молодежь и школьники будут заниматься спортом. Пенсионеры села будут заниматься скандинавской ходьбой, играть в городки и т.д. На данный момент в селе нет спортивного зала для массового занятия спортом. Создаст благоприятные условия для здорового образа жизни населения села.

 Здоровье – основной показатель всей жизнедеятельности человека. Популяризация здорового образа жизни, направленная на проведение совместных спортивно-оздоровительных мероприятий для защиты здоровья и благополучия подрастающего поколения является актуальной и для нашего села и проявлением гражданской активности населения.

 Следовательно, реализация проекта «**Строительство стадиона »** является актуальной.

Специалист администрации Д.Д. Доржиева